ANEXO X – MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

| ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA |
| --- |
| ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato |
| RISCO: Subdimensionar a quantidade de Serviços. |
| PROBABILIDADE: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |
| DANO: | Contratação e execução deficiente do objeto. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | 1) Verificar se o objeto foi especificado adequadamente. 2) Verificar se formam contempladas as unidades de medidas e especificações adequadas ao objeto. 3) Verificar se o contrato tem sua estimativa de valor adequada. 4) Verificar o histórico de execução do contrato anterior. |
| RESPONSÁVEL: | Equipe de planejamento. Fiscal do contrato anterior de mesmo objeto. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Complementação das informações. |
| RESPONSÁVEL: | Reitoria para as medidas 1 e 2. Diretoria de Administração – Proad para as medidas 3 e 4. |

| ETAPA: CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO |
| --- |
| ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato |
| RISCO: Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação. |
| PROBABILIDADE: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| DANO: | Descumprimento de formalidade legal. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Adotar checklist dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação. |
| RESPONSÁVEL: | Diretoria de Administração e Orçamento - Reitoria. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento. |
| RESPONSÁVEL: | Gabinete do Reitor |

| ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES |
| --- |
| ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato |
| RISCO: Estudos preliminares deficientes. |
| PROBABILIDADE: | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |
| DANO: | Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Revisar estudo que contemple, no que couber, os requisitos previstos: 1) no §1º, art. 24, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017; 2) no DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019. |
| RESPONSÁVEL: | Equipe de Planejamento. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares. |
| RESPONSÁVEL: | Equipe de Planejamento conforme PORTARIA Nº 1752 de 27 de outubro de 2021 e PORTARIA Nº 235 de outubro de 2021. |

| ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA |
| --- |
| ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato |
| RISCO: Falha na elaboração do termo de referência. |
| PROBABILIDADE: | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |
| DANO: | Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Elaborar checklist que identifique, no que couber, os requisitos previstos no art. 30, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017. |
| RESPONSÁVEL: | Equipe de Planejamento. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes. |
| RESPONSÁVEL: | Equipe de Planejamento conforme PORTARIA Nº 1752 de 27 de outubro de 2021 e PORTARIA Nº 235 de outubro de 2021. |

| ETAPA: APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA |
| --- |
| ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato |
| RISCO: Ausência de aprovação do termo de referência. |
| PROBABILIDADE: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| DANO: | Atraso na contratação do objeto. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Adoção de checklist com item de aprovação do TR pela autoridade competente. |
| RESPONSÁVEL: | Equipe de Planejamento. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência. |
| RESPONSÁVEL: | Gabinete do Diretor Geral. |

| ETAPA: DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO |
| --- |
| ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato |
| RISCO: Ausência de designação formal da comissão de licitação ou do pregoeiro. |
| PROBABILIDADE: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| DANO: | Ausência de designação formal da comissão de licitação ou do pregoeiro. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando a equipe do pregão. |
| RESPONSÁVEL: | Coordenadoria de Licitações e Compras. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Providenciar o ato de designação da equipe de pregão. |
| RESPONSÁVEL: | Gabinete do Reitor. |

| ETAPA: ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO |
| --- |
| ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato |
| RISCO: Restrição da competitividade, impugnação do edital. |
| PROBABILIDADE: | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |
| DANO: | Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Submissão do processo a análise da Procuradoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas. |
| RESPONSÁVEL: | Comissão de Licitação / Pregoeiro. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas. |
| RESPONSÁVEL: | Comissão de Licitação / Pregoeiro. |

| ETAPA: PUBLICAÇÃO / DIVULGAÇÃO DO EDITAL |
| --- |
| ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato |
| RISCO: Ausência de publicação do edital. |
| PROBABILIDADE: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |
| DANO: | Anulação dos atos praticados. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Adoção de checklist contemplando o item "publicação/divulgação do edital". |
| RESPONSÁVEL: | Comissão de Licitação / Pregoeiro. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta. |
| RESPONSÁVEL: | Comissão de Licitação / Pregoeiro. |

| ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO |
| --- |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato |
| RISCO: Não assinatura do contrato. |
| PROBABILIDADE: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |
| DANO: | Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Verificação na fase de habilitação do certame que o fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos em edital. |
| RESPONSÁVEL: | Comissão de Licitação / Pregoeiro. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação do fornecedor mais bem classificado. |
| RESPONSÁVEL: | Comissão de Licitação / Pregoeiro. |

| ETAPA: PUBLICAÇÃO DO CONTRATO |
| --- |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato |
| RISCO: Falta de publicidade do ato administrativo |
| PROBABILIDADE: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| DANO: | Descumprimento de formalidade legal. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Adoção de checklist contemplando o item "publicação do contrato". |
| RESPONSÁVEL: | Coordenadoria de Gestão de Contratos da Reitoria |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade. |
| RESPONSÁVEL: | Coordenadoria de Gestão de Contratos da Reitoria/Campus. |

| ETAPA: DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO |
| --- |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato |
| RISCO: Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade. |
| PROBABILIDADE: | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |
| DANO: | Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato. |
| RESPONSÁVEL: | Diretoria de Administração da Reitoria/Campus. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado. |
| RESPONSÁVEL: | Diretoria de Administração da Reitoria/Campus. |

| ETAPA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS |
| --- |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato |
| RISCO: Execução em desacordo com o contrato. |
| PROBABILIDADE: | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |
| DANO: | Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Notificar e solicitar a resolução imediata. |
| RESPONSÁVEL: | Comissão de Fiscalização. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Aplicar sanções previstas no contrato. |
| RESPONSÁVEL: | Diretoria de Administração da Reitoria/Campus. |

| ETAPA: ALTERAÇÕES DO CONTRATO |
| --- |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato |
| RISCO: Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma, jogo de planilha. |
| PROBABILIDADE: | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |
| DANO: | Prejuízo ao erário. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc. |
| RESPONSÁVEL: | Coordenadoria de Gestão de Contratos da Reitoria/Campus. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento. |
| RESPONSÁVEL: | Coordenadoria de Gestão de Contratos da Reitoria/Campus. |

| ETAPA: GARANTIAS DA EXECUÇÃO CONTRATUAL |
| --- |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato |
| RISCO: Não apresentação de garantias ou apresentação de garantias que não cobrem inadimplência com obrigações trabalhistas e previdenciárias. |
| PROBABILIDADE: | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |
| DANO: | Prejuízo ao erário. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e prejuízos a terceiros. |
| RESPONSÁVEL: | Coordenadoria de Gestão de Contratos da Reitoria/Campus. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Retenção de valores correspondentes a garantia até sua efetivação. Execução da apólice de seguro. |
| RESPONSÁVEL: | Coordenadoria de Gestão de Contratos da Reitoria/Campus. |

| ETAPA: SANÇÕES |
| --- |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato |
| RISCO: Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa. |
| PROBABILIDADE: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |
| DANO: | Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar. |
| RESPONSÁVEL: | Coordenadoria de Gestão de Contratos da Reitoria/Campus. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada. |
| RESPONSÁVEL: | Coordenadoria de Gestão de Contratos da Reitoria/Campus. |

| ETAPA: ENCERRAMENTO DO CONTRATO |
| --- |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato |
| RISCO: Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos. |
| PROBABILIDADE: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |
| DANO: | Prejuízo ao erário. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendências trabalhistas e ressarcimentos. |
| RESPONSÁVEL: | Coordenadoria de Gestão de Contratos da Reitoria/Campus. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Notificar a contratada para regularizar as pendências, comunicar a seguradora dos inadimplementos, reter valores até o limite do ressarcimento. |
| RESPONSÁVEL: | Coordenadoria de Gestão de Contratos da Reitoria/Campus. |

| RESPONSÁVEIS |
| --- |
| _____________________________ MARCELO TEDOLDI MACHADO Siape: 1813585 | _____________________________ CARLOS ANTÔNIO DE SOUSA JÚNIOR Siape: 2135121 |
| _____________________________ JÚLIO CÉSAR COLA PEREIRA Siape: 1974762 |